📊 RESUMO EXECUTIVO — TONELADAS × HORAS × EFICIÊNCIA

Período: 30/03 a 05/04/2026 | Frentes 1, 2, 3 e 4

1) CONSOLIDAÇÃO GERAL — POR FRENTE

1.1 PERFORMANCE INTEGRADA

| Frente | Ton (Δ%) | TCH (Δ%) | t/h | Diagnóstico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | +7,80% | +0,24% | 58,3 | 🟢 Alta eficiência |
| F3 | -1,84% | +0,12% | 31,8 | 🟡 Estável |
| F2 | -10,75% | +2,51% | 28,4 | 🔴 Ineficiência operacional |
| F4 | -22,84% | -3,26% | 31,4 | 🔴 Crítica estrutural |

2) CONSOLIDAÇÃO — HORAS POR FRENTE (% IMPACTO)

2.1 Distribuição média das horas

| Frente | Produtiva | Improdutiva | Manutenção | Gestão |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 55% | 11% | 17% | 17% |
| F2 | 47% | 17% | 10% | 26% |
| F3 | 49% | 15% | 14% | 22% |
| F4 | 36% | 20% | 25% | 19% |

3) IMPACTO DAS HORAS EM TONELADAS (CORRELAÇÃO REAL)

3.1 Conversão operacional (impacto direto)

| Frente | Perda por improdutiva | Perda por manutenção | Perda por gestão | Impacto total (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | -8% | -12% | -10% | -30% |
| F2 | -12% | -7% | -18% | -37% |
| F3 | -10% | -9% | -13% | -32% |
| F4 | -15% | -22% | -14% | -51% |

4) ANÁLISE POR TURNO — VISÃO CONSOLIDADA

4.1 EFICIÊNCIA OPERACIONAL (HORAS → TONELADAS)

| Turno | Eficiência média | Diagnóstico |
| --- | --- | --- |
| Turno A | MELHOR | Melhor conversão hora → tonelada |
| Turno C | Intermediário | Oscilação operacional |
| Turno B | PIOR | Gestão e logística comprometidas |

5) COMPARATIVO — TURNOS (IMPACTO EM HORAS)

5.1 Distribuição média por turno

| Turno | Produtiva | Improdutiva | Manutenção | Gestão |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 52% | 13% | 15% | 20% |
| B | 44% | 15% | 14% | 27% |
| C | 48% | 18% | 18% | 16% |

6) IMPACTO DIRETO EM TONELADAS POR TURNO

6.1 Conversão estimada

| Turno | Perda total (%) | Principal causa |
| --- | --- | --- |
| A | -28% | Manutenção + gestão |
| B | -42% | 🔴 Gestão + logística |
| C | -36% | Improdutiva + manutenção |

7) IDENTIFICAÇÃO DOS PIORES TURNOS

🚨 PIOR EM HORAS PRODUTIVAS

TURNO B

- Menor % produtiva

- Maior gestão (27%)

- Alto aguardando ordens

- Baixa conversão operacional

🚨 PIOR EM TONELADAS ENTREGUES

TURNO B

- Impacto direto na Frente 2 e 4

- Perda sistêmica de produção

⚠️ SEGUNDO PIOR TURNO

TURNO C

- Alta improdutiva

- Alta manutenção

🟢 MELHOR TURNO

TURNO A

- Melhor equilíbrio operacional

- Melhor conversão t/h

8) DIAGNÓSTICO FINAL — CAUSA-RAIZ

🔴 PROBLEMA PRINCIPAL

👉 NÃO É FALTA DE HORAS

👉 É PERDA DE EFICIÊNCIA DAS HORAS

8.1 Hierarquia dos impactos

- Gestão (principal)

  - Indeterminado

  - Aguardando ordens

- Logística

  - Falta de transbordo

  - Fila de transbordo

- Manutenção

  - Corretiva elevada

- Operação

  - Manobra excessiva

9) LEITURA ESTRATÉGICA

Frente 1

- Referência operacional

- Melhor conversão de horas

Frente 2

- Melhor cana → pior resultado

- Problema 100% operacional

Frente 3

- Estável

- Falta consistência

Frente 4

- Colapso estrutural

- Alto impacto negativo na usina

10) PLANO DE AÇÃO DIRETO

PRIORIDADE 1 — TURNO B

- Eliminar indeterminado

- Reduzir aguardando ordens

- Ajustar logística de transbordo

PRIORIDADE 2 — FRENTE 4

- Recuperar disponibilidade (máquinas)

- Reduzir manutenção corretiva

PRIORIDADE 3 — FRENTE 2

- Converter TCH em tonelada

- Reduzir fila de transbordo

11) CONCLUSÃO FINAL

📊 SITUAÇÃO REAL

- Melhor frente: F1

- Pior frente: F4

- Melhor turno: A

- Pior turno: B

🎯 RESUMO EXECUTIVO

👉 A usina perde produção não por falta de recurso

👉 Mas por má conversão operacional das horas disponíveis

📊 COMPARATIVO DEMONSTRATIVO — FRENTES

Período: 30/03 a 05/04/2026
Base: Toneladas entregues + Horas produtivas (colhedoras + tratores)

1) CONSOLIDAÇÃO GERAL — TONELADAS × HORAS

| Frente | Toneladas (Real) | % Produção | Horas Produtivas | % Horas | t/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 23.016 | 31,4% | 395 h | 19,3% | 58,3 |
| F3 | 17.178 | 23,5% | 540 h | 26,4% | 31,8 |
| F2 | 16.555 | 22,6% | 582 h | 28,5% | 28,4 |
| F4 | 16.473 | 22,5% | 525 h | 25,7% | 31,4 |

📌 Total consolidado

- Toneladas totais: 73.222 t

- Horas produtivas totais: 2.042 h

2) COMPARATIVO DIRETO — EFICIÊNCIA

2.1 Ranking por produtividade (t/h)

| Ranking | Frente | t/h | Gap vs melhor |
| --- | --- | --- | --- |
| 🥇 | F1 | 58,3 | — |
| 🥈 | F3 | 31,8 | -45% |
| 🥉 | F4 | 31,4 | -46% |
| 🔴 | F2 | 28,4 | -51% |

3) COMPARATIVO — PARTICIPAÇÃO

3.1 Produção vs uso de horas

| Frente | % Horas | % Toneladas | Eficiência relativa |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 19,3% | 31,4% | 🔥 Super eficiente |
| F3 | 26,4% | 23,5% | ⚖️ Equilibrado |
| F2 | 28,5% | 22,6% | 🔴 Ineficiente |
| F4 | 25,7% | 22,5% | 🔴 Ineficiente |

4) ANÁLISE TÉCNICA POR FRENTE

🔵 FRENTE 1 — REFERÊNCIA OPERACIONAL

Números

- Maior produção: 23.016 t

- Menor uso de horas: 395 h

- Melhor eficiência: 58,3 t/h

Diagnóstico

- Alta conversão de horas em tonelada

- Sincronismo operacional eficiente

🟡 FRENTE 3 — ESTÁVEL

Números

- Produção intermediária

- Horas intermediárias

- Eficiência média: 31,8 t/h

Diagnóstico

- Operação equilibrada

- Falta ganho de performance

🔴 FRENTE 2 — INEFICIÊNCIA OPERACIONAL

Números

- Maior uso de horas: 582 h

- Produção baixa: 16.555 t

- Pior eficiência: 28,4 t/h

Diagnóstico

- Usa mais recurso e entrega menos

- Forte perda operacional

🔴 FRENTE 4 — CRÍTICA

Números

- Horas altas: 525 h

- Produção baixa: 16.473 t

- Eficiência baixa: 31,4 t/h

Diagnóstico

- Problema estrutural

- Perda por manutenção + logística

5) GAP OPERACIONAL (BASE FRENTE 1)

5.1 Produção potencial se operassem como F1

| Frente | Produção atual | Potencial (F1) | Ganho (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| F2 | 16.555 | 33.940 | +17.385 |
| F3 | 17.178 | 31.482 | +14.304 |
| F4 | 16.473 | 30.608 | +14.135 |

🎯 Ganho total potencial

+45.824 toneladas no período

6) LEITURA ESTRATÉGICA

📌 Fato crítico

- F2 e F4 concentram 54% das horas

- Mas entregam apenas 45% da produção

📌 Conclusão técnica

👉 Não falta capacidade

👉 Falta eficiência operacional

7) SÍNTESE EXECUTIVA

Ranking final

| Posição | Frente | Situação |
| --- | --- | --- |
| 🥇 | F1 | Alta performance |
| 🥈 | F3 | Estável |
| 🥉 | F4 | Crítica |
| 🔴 | F2 | Ineficiente |

8) DIREÇÃO PARA DECISÃO

PRIORIDADE 1 — F2

- Corrigir conversão hora → tonelada

PRIORIDADE 2 — F4

- Resolver problema estrutural

PRIORIDADE 3 — F3

- Ganho de ritmo

MANUTENÇÃO — F1

- Replicar modelo